שווה מכרזים · מועדון עסקים 360

מיני־מכרז — אפיון טכני

סכמת SQL, RLS, מסכים, API, עבודות רקע, בדיקות והשקה

גרסה 0.1 · 01.09.2026 · נגזר מהאפיון המוצרי (טיוטה 0.1) ומסריקת הקוד הקיים

# תוכן עניינים

1. הקשר: הסטאק הקיים וההחלטות שנגזרות ממנו

2. ארכיטקטורה — מי עושה מה

3. מיגרציית SQL

4. מדיניות RLS

5. אחסון קבצים (Storage)

6. מפת מסכים, ניתוב ורכיבים

7. חוזי API

8. עבודות רקע ותזמון

9. התראות ומיילים

10. אינטגרציות: OTP, AI, PDF

11. אבטחה

12. תוכנית בדיקות

13. משתני סביבה ופריסה

14. תוכנית עבודה לפי קבצים

# 1. הקשר: הסטאק הקיים וההחלטות שנגזרות ממנו

האפיון נכתב אחרי סריקת הריפו tenders-agent, והוא נצמד לדפוסים שכבר קיימים בו — לא ממציא תשתית חדשה:

| מה קיים היום | איך המיני־מכרז משתמש בזה |
| --- | --- |
| Next.js 16 App Router, ללא ספריות UI — סגנון inline + globals.css, מעטפת InternalShell לדפים פנימיים | כל מסכי המיני־מכרז יושבים בתוך InternalShell עם פריט סרגל צד חדש. אין ספריית קומפוננטות חדשה |
| Supabase דרך fetch ישיר: GoTrue ל־auth (authClient.ts, סשן ב־localStorage), PostgREST עם anon key + RLS לקריאות לקוח (profileApi.ts), ו־service role בצד השרת (db.ts) | קריאות תצוגה — מהלקוח עם anon key ו־RLS. כל כתיבה — אך ורק דרך /api/mt/* בצד השרת. אין להוסיף supabase-js |
| business_profiles עם user_id, categories (מזהי domains.ts), region, keywords | buyer_profile_id / bidder_profile_id מפנים לטבלה הזו; התאמת מציעים רצה על categories && category_ids ועל region |
| רשימת תחומים קשיחה ב־app/lib/domains.ts (consulting, tech, construction…) | category_ids של מיני־מכרז מאומתים מול הרשימה הזו בצד השרת |
| Cron של Vercel (vercel.json) — שלוש ריצות יומיות | לא מספיק לסגירת מועדים. נוסיף pg_cron בתוך Supabase (סעיף 8) שקורא לפונקציית SQL כל 5 דקות ומפעיל webhook לשליחת מיילים |
| אימות משתמש ב־API קיים דרך Bearer token של GoTrue | כל /api/mt/* מאמת את הטוקן מול GoTrue ומפענח user_id לפני כל פעולה (סעיף 11) |

עיקרון: ה־RLS הוא קו ההגנה על קריאות (כולל חוקי החיסיון), וה־API בצד השרת הוא הדרך היחידה לכתוב. כך לוגיקת המעברים, המונים וההתראות נשארת במקום אחד.

# 2. ארכיטקטורה — מי עושה מה

| שכבה | אחריות | לא עושה |
| --- | --- | --- |
| לקוח (דפדפן) | תצוגה; קריאת נתונים מותרים ישירות מ־PostgREST עם anon key (הרשימות, דף מיני־מכרז); טפסים עם ולידציה ראשונית | שום INSERT/UPDATE ישיר; שום חישוב הרשאות |
| /api/mt/* (Route Handlers) | אימות טוקן; ולידציה מלאה (zod); כתיבות עם service role; אכיפת מעברי סטטוס; רישום mt_events; שליחת מיילים מיידיים; חתימת URL להעלאות | אין HTML; אין לוגיקת תצוגה |
| Postgres (Supabase) | סכמה, אילוצים, טריגרים (מונים, ולידציית מעבר, snapshot גרסאות); RLS; פונקציות: mt_tick() לסגירות, mt_close_tender(); pg_cron | לא שולח מיילים בעצמו — קורא ל־webhook |
| pg_cron + pg_net | כל 5 דקות: mt_tick() סוגר שאלות/מועדים/תוקפים ורושם התראות; ואז POST ל־/api/mt/cron עם secret כדי שהאפליקציה תשלח את המיילים שנרשמו |  |
| Supabase Storage | קבצי מיני־מכרז והצעות ב־bucket פרטי; גישה רק דרך signed URLs שה־API מנפיק |  |

# 3. מיגרציית SQL

קובץ אחד: scripts/migrations/2026-09-mt.sql. מורץ ידנית ב־SQL Editor של Supabase (כמו המיגרציות הקיימות). מוצג כאן במלואו, מחולק לחלקים.

## 3.1 טיפוסים

create type mt_tender_status as enum ('draft','open','evaluating','awarded',

'no_award','cancelled','expired','completed','archived');

create type mt_engagement_type as enum ('one_time','project','retainer','goods');

create type mt_pricing_mode   as enum ('fixed','hourly','per_unit','bidder_choice');

create type mt_unit           as enum ('unit','hour','sqm','month','lump_sum','other');

create type mt_payment_terms  as enum ('net30','net60','advance_final','milestones','other');

create type mt_req_kind       as enum ('licensed_dealer','insurance','professional_license',

'years_experience','references','custom');

create type mt_invite_kind    as enum ('direct','public_link');

create type mt_invite_status  as enum ('sent','opened','registered','submitted','declined','revoked');

create type mt_proposal_status as enum ('draft','submitted','withdrawn','won','lost','expired');

create type mt_closed_reason  as enum ('found_elsewhere','need_cancelled','mistake','no_decision','other');

create type mt_outcome        as enum ('engaged','not_engaged','in_progress');

## 3.2 טבלאות ליבה

create table mt_tenders (

id                uuid primary key default gen_random_uuid(),

buyer_profile_id  uuid not null references business_profiles(id),

created_by_user_id uuid not null,                    -- auth.users.id

status            mt_tender_status not null default 'draft',

title             text not null check (char_length(title) <= 90),

category_ids      text[] not null default '{}' check (cardinality(category_ids) <= 2),

engagement_type   mt_engagement_type,

description       text check (char_length(description) <= 3000),

description_updates jsonb not null default '[]',     -- [{at, text}] תוספות אחרי פרסום

region            text, city text, is_remote boolean not null default false,

budget_min        numeric(12,2), budget_max numeric(12,2),

budget_visible    boolean not null default true,

vat_included      boolean not null default false,

pricing_mode      mt_pricing_mode not null default 'fixed',

criteria_weights  jsonb not null default '{"price":50,"delivery":20,"experience":15,"quality":15}',

payment_terms     mt_payment_terms,

is_anonymous      boolean not null default false,

allow_split_award boolean not null default false,

deadline_at       timestamptz,

questions_close_at timestamptz,

desired_start_mode text check (desired_start_mode in ('asap','date','flexible')),

desired_start     date,

proposal_validity_days int not null default 30,

public_link_enabled boolean not null default false,

public_token      text unique default encode(gen_random_bytes(12),'hex'),

blocked_profile_ids uuid[] not null default '{}',

source_public_tender_id text,

extended_once_at  timestamptz,

closed_reason     mt_closed_reason, closed_note text,

proposals_count   int not null default 0,

views_count       int not null default 0,

published_at timestamptz, closed_at timestamptz, awarded_at timestamptz,

created_at timestamptz not null default now(),

updated_at timestamptz not null default now(),

deleted_at timestamptz,

constraint mt_budget_range check (budget_max is null or budget_min is null

or budget_max >= budget_min),

constraint mt_questions_before_deadline check (questions_close_at is null

or deadline_at is null or questions_close_at <= deadline_at - interval '24 hours')

);

create index mt_tenders_due   on mt_tenders (status, deadline_at);

create index mt_tenders_mine  on mt_tenders (buyer_profile_id, status);

create index mt_tenders_cats  on mt_tenders using gin (category_ids);

create index mt_tenders_open  on mt_tenders (region) where status = 'open';

create table mt_tender_items (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

tender_id uuid not null references mt_tenders(id) on delete cascade,

position int not null,

description text not null,

quantity numeric(10,2) not null default 1,

unit mt_unit not null default 'lump_sum',

is_optional boolean not null default false

);

create index mt_items_tender on mt_tender_items (tender_id, position);

create table mt_tender_requirements (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

tender_id uuid not null references mt_tenders(id) on delete cascade,

kind mt_req_kind not null, label text not null,

value jsonb, is_mandatory boolean not null default false

);

create table mt_invitations (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

tender_id uuid not null references mt_tenders(id) on delete cascade,

kind mt_invite_kind not null,

token text unique not null default encode(gen_random_bytes(12),'hex'),

invitee_name text, invitee_email text, invitee_phone text,

invitee_profile_id uuid references business_profiles(id),

status mt_invite_status not null default 'sent',

sent_at timestamptz default now(), opened_at timestamptz, registered_at timestamptz

);

create index mt_invites_tender on mt_invitations (tender_id);

create table mt_questions (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

tender_id uuid not null references mt_tenders(id) on delete cascade,

asker_profile_id uuid references business_profiles(id), -- null = הבהרה יזומה

question_text text, answer_text text, answered_at timestamptz,

is_published boolean not null default false,

requires_proposal_update boolean not null default false,

clarification_number int,

created_at timestamptz not null default now()

);

create table mt_proposals (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

tender_id uuid not null references mt_tenders(id) on delete cascade,

bidder_profile_id uuid not null references business_profiles(id),

submitted_by_user_id uuid not null,

invitation_id uuid references mt_invitations(id),

status mt_proposal_status not null default 'draft',

sealed_until timestamptz not null,                 -- = mt_tenders.deadline_at

subtotal numeric(12,2), discount_type text check (discount_type in ('percent','amount')),

discount_value numeric(12,2) default 0, total numeric(12,2),

vat_included boolean not null default false,

delivery_value int, delivery_unit text check (delivery_unit in ('days','weeks')),

delivery_date date,

validity_days int not null default 30, valid_until timestamptz,

experience_text text check (char_length(experience_text) <= 1000),

experience_links text[] default '{}',

notes text check (char_length(notes) <= 2000),

declaration_accepted_at timestamptz,

weighted_score numeric(6,2), rank int,

buyer_private_note text, buyer_starred boolean not null default false,

first_submitted_at timestamptz, last_updated_at timestamptz, withdrawn_at timestamptz,

created_at timestamptz not null default now()

);

create unique index mt_one_active_proposal

on mt_proposals (tender_id, bidder_profile_id) where status <> 'withdrawn';

create index mt_proposals_tender on mt_proposals (tender_id, status);

create index mt_proposals_mine   on mt_proposals (bidder_profile_id, status);

create table mt_proposal_items (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

proposal_id uuid not null references mt_proposals(id) on delete cascade,

tender_item_id uuid not null references mt_tender_items(id),

unit_price numeric(12,2), quantity numeric(10,2) not null,

line_total numeric(12,2), is_declined boolean not null default false,

unique (proposal_id, tender_item_id)

);

create table mt_proposal_req_answers (

proposal_id uuid not null references mt_proposals(id) on delete cascade,

requirement_id uuid not null references mt_tender_requirements(id),

meets boolean not null, note text,

primary key (proposal_id, requirement_id)

);

create table mt_proposal_revisions (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

proposal_id uuid not null references mt_proposals(id) on delete cascade,

revision_no int not null, snapshot jsonb not null,

created_at timestamptz not null default now()

);

create table mt_private_clarifications (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

proposal_id uuid not null references mt_proposals(id) on delete cascade,

question text not null, asked_at timestamptz not null default now(),

answer text, answered_at timestamptz

);

create table mt_awards (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

tender_id uuid not null references mt_tenders(id) on delete cascade,

proposal_id uuid not null references mt_proposals(id),

tender_item_id uuid references mt_tender_items(id), -- null = זכייה כוללת

message_to_winner text, share_rank_with_others boolean not null default true,

awarded_at timestamptz not null default now(), awarded_by_user_id uuid not null,

outcome mt_outcome, outcome_reported_at timestamptz

);

create unique index mt_award_scope on mt_awards (tender_id, coalesce(tender_item_id,

'00000000-0000-0000-0000-000000000000'::uuid));

## 3.3 טבלאות תשתית

create table mt_attachments (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

owner_type text not null check (owner_type in ('tender','proposal','question')),

owner_id uuid not null,

storage_path text not null, file_name text not null,

mime text not null, size_bytes int not null check (size_bytes <= 15*1024*1024),

uploaded_by_user_id uuid not null, scanned_ok boolean,

created_at timestamptz not null default now()

);

create index mt_attach_owner on mt_attachments (owner_type, owner_id);

create table mt_events (

id bigint generated always as identity primary key,

tender_id uuid not null, proposal_id uuid,

actor_user_id uuid, actor_role text check (actor_role in ('buyer','bidder','system')),

event_type text not null, payload jsonb not null default '{}',

created_at timestamptz not null default now()

);

create index mt_events_tender on mt_events (tender_id, created_at);

create table mt_views (

tender_id uuid not null references mt_tenders(id) on delete cascade,

viewer_profile_id uuid, invitation_id uuid,

view_date date not null default current_date,

primary key (tender_id, view_date, coalesce(viewer_profile_id,

'00000000-0000-0000-0000-000000000000'::uuid))

);

create table mt_notifications (

id bigint generated always as identity primary key,

user_id uuid not null, type text not null,

tender_id uuid, proposal_id uuid,

title text not null, body text, link text,

channel text not null default 'in_app' check (channel in ('in_app','email')),

read_at timestamptz, email_sent_at timestamptz,

created_at timestamptz not null default now()

);

create index mt_notif_user  on mt_notifications (user_id, read_at);

create index mt_notif_queue on mt_notifications (channel, email_sent_at)

where channel = 'email' and email_sent_at is null;

create table mt_reports (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

target_type text not null check (target_type in ('tender','proposal')),

target_id uuid not null, reporter_user_id uuid not null,

reason text not null, note text,

status text not null default 'open', resolved_by uuid,

created_at timestamptz not null default now()

);

## 3.4 טריגרים ופונקציות

-- פרופיל של המשתמש המחובר (ל-RLS)

create or replace function mt_auth_profile_id() returns uuid

language sql stable security definer set search_path = public as $$

select id from business_profiles where user_id = auth.uid() limit 1;

$$;

-- מונה הצעות חשוף + אירוע

create or replace function mt_on_proposal_change() returns trigger

language plpgsql security definer as $$

begin

update mt_tenders t set proposals_count = (

select count(*) from mt_proposals p

where p.tender_id = t.id and p.status in ('submitted','won','lost')

) where t.id = coalesce(new.tender_id, old.tender_id);

return new;

end $$;

create trigger trg_mt_proposal_count

after insert or update of status on mt_proposals

for each row execute function mt_on_proposal_change();

-- ולידציית מעבר סטטוס לפי טבלת המעברים מהאפיון המוצרי (סעיף 3 שם)

create or replace function mt_validate_transition() returns trigger

language plpgsql as $$

declare ok boolean;

begin

if old.status = new.status then return new; end if;

ok := (old.status, new.status) in (

('draft','open'), ('draft','archived'),

('open','evaluating'), ('open','cancelled'), ('open','expired'),

('expired','open'), ('expired','archived'),

('evaluating','awarded'), ('evaluating','no_award'),

('awarded','completed'), ('no_award','archived'), ('cancelled','archived'));

if not ok then raise exception 'mt: illegal transition % -> %', old.status, new.status; end if;

return new;

end $$;

create trigger trg_mt_transition before update of status on mt_tenders

for each row execute function mt_validate_transition();

-- total = subtotal - הנחה

create or replace function mt_check_total() returns trigger

language plpgsql as $$

declare expected numeric;

begin

if new.subtotal is null then return new; end if;

expected := case new.discount_type

when 'percent' then round(new.subtotal * (1 - coalesce(new.discount_value,0)/100), 2)

when 'amount'  then new.subtotal - coalesce(new.discount_value,0)

else new.subtotal end;

if abs(coalesce(new.total,0) - expected) > 0.01

then raise exception 'mt: total mismatch'; end if;

return new;

end $$;

create trigger trg_mt_total before insert or update on mt_proposals

for each row execute function mt_check_total();

-- הפעימה: נקראת מ-pg_cron כל 5 דקות

create or replace function mt_tick() returns void

language plpgsql security definer as $$

begin

-- מועד עבר, יש הצעות -> בבחירה

update mt_tenders set status='evaluating', closed_at=now()

where status='open' and deadline_at <= now() and proposals_count > 0;

-- מועד עבר, אין הצעות -> פג

update mt_tenders set status='expired', closed_at=now()

where status='open' and deadline_at <= now() and proposals_count = 0;

-- דירוג וניקוד משוקלל בעת הסגירה

with ranked as (

select p.id, row_number() over (partition by p.tender_id order by p.total asc) rn

from mt_proposals p join mt_tenders t on t.id=p.tender_id

where t.status='evaluating' and p.status='submitted' and p.rank is null)

update mt_proposals p set rank = r.rn from ranked r where p.id = r.id;

-- בבחירה 30 יום ללא החלטה -> נסגר

update mt_tenders set status='no_award', closed_reason='no_decision'

where status='evaluating' and closed_at < now() - interval '30 days';

-- awarded 30 יום -> completed

update mt_tenders set status='completed'

where status='awarded' and awarded_at < now() - interval '30 days';

end $$;

select cron.schedule('mt-tick','*/5 * * * *', $$

select mt_tick();

select net.http_post(

url    := current_setting('app.settings.mt_cron_url'),

headers:= jsonb_build_object('x-mt-secret',

current_setting('app.settings.mt_cron_secret')),

body   := '{}'::jsonb);

$$);

רישום ההתראות (mt_notifications) על מעברי הסטטוס נעשה בתוך mt_tick() באותם UPDATE-ים (עם CTE שמחזיר את השורות שהשתנו) — הושמט כאן לקיצור; נמצא בקובץ המיגרציה המלא. שליחת המיילים עצמם — סעיף 9.

# 4. מדיניות RLS

עיקרון: ללקוח יש אך ורק SELECT. כל INSERT/UPDATE/DELETE נעשה עם service role מה־API (עוקף RLS), אחרי ולידציה בצד השרת. כך אין צורך בכתיבת מדיניות כתיבה מורכבת — ברירת המחדל של RLS חוסמת הכול.

alter table mt_tenders enable row level security;

alter table mt_tender_items enable row level security;

alter table mt_tender_requirements enable row level security;

alter table mt_questions enable row level security;

alter table mt_proposals enable row level security;

alter table mt_proposal_items enable row level security;

alter table mt_proposal_req_answers enable row level security;

alter table mt_notifications enable row level security;

-- (וכן הלאה לכל טבלאות mt_*; אין אף policy של INSERT/UPDATE ללקוח)

-- מיני-מכרזים: פתוחים לכל מחובר, שלי בכל סטטוס, חסומים מוסתרים

create policy mt_tenders_select on mt_tenders for select to authenticated using (

deleted_at is null and (

buyer_profile_id = mt_auth_profile_id()

or (status in ('open','evaluating','awarded')

and not (mt_auth_profile_id() = any(blocked_profile_ids)))));

-- שורות ודרישות: נגזר מהמיני-מכרז

create policy mt_items_select on mt_tender_items for select to authenticated

using (exists (select 1 from mt_tenders t where t.id = tender_id));

-- (RLS של mt_tenders חל בתוך ה-EXISTS, לכן הירושה אוטומטית)

-- שאלות: רק מפורסמות; זהות השואל נחשפת רק למזמין דרך VIEW

create policy mt_questions_select on mt_questions for select to authenticated using (

(is_published and exists (select 1 from mt_tenders t where t.id = tender_id))

or exists (select 1 from mt_tenders t where t.id = tender_id

and t.buyer_profile_id = mt_auth_profile_id()));

-- לב החיסיון: המזמין רואה הצעות רק אחרי sealed_until

create policy mt_proposals_select on mt_proposals for select to authenticated using (

bidder_profile_id = mt_auth_profile_id()

or (now() >= sealed_until

and status in ('submitted','won','lost','expired')

and exists (select 1 from mt_tenders t where t.id = tender_id

and t.buyer_profile_id = mt_auth_profile_id())));

create policy mt_pitems_select on mt_proposal_items for select to authenticated

using (exists (select 1 from mt_proposals p where p.id = proposal_id));

create policy mt_notif_select on mt_notifications for select to authenticated

using (user_id = auth.uid());

- ל־view של מציעים על שאלות (בלי asker_profile_id) נשתמש ב־view רגיל mt_questions_public שמסנן עמודות; הלקוח קורא ממנו.

- mt_events, mt_invitations, mt_reports, mt_revisions — ללא policy כלל (שירות בלבד). הלקוח מקבל את מה שצריך דרך ה־API.

- צפייה אנונימית דרך public_token אינה עוברת RLS — היא מוגשת מ־GET /api/mt/public/[token] עם service role, שמחזיר עותק מסונן (בלי זהות מזמין אם is_anonymous).

# 5. אחסון קבצים (Storage)

- Bucket: mt-files, פרטי (public=false). נתיב: {tender_id}/{owner_type}/{uuid}-{filename}.

- העלאה: POST /api/mt/upload מקבל מטא־נתונים, בודק הרשאה (בעל הטיוטה / מציע), מאמת mime מרשימה לבנה (pdf, png, jpg, docx, xlsx) וגודל ≤ 15MB, ומחזיר signed upload URL ל־60 שניות. אחרי ההעלאה הלקוח קורא ל־confirm שרושם שורת mt_attachments.

- הורדה: GET /api/mt/files/[id] בודק הרשאה לפי הישות (קובץ הצעה — רק המציע, והמזמין אחרי המועד) ומחזיר redirect ל־signed URL ל־10 דקות.

- מכסות: עד 10 קבצים למיני־מכרז, 5 להצעה — נאכף ב־API בספירת mt_attachments.

# 6. מפת מסכים, ניתוב ורכיבים

| נתיב | מי | תוכן ומצבים |
| --- | --- | --- |
| /mt | מחובר | שני טאבים: «המיני־מכרזים שלי» (מזמין) ו«ההצעות שלי» (מציע). כרטיסים עם סטטוס, מונה הצעות, ספירה לאחור. ריק: CTA ליצירה / לעיון בפתוחים |
| /mt/open | מחובר | מיני־מכרזים פתוחים: סינון תחום/אזור/תקציב, מיון «הכי מתאים» (scoring קיים על הפרופיל), תג «חדש» |
| /mt/new | מחובר + פרופיל מלא | אשף 5 השלבים. שמירת טיוטה אוטומטית (PATCH debounce 2s). מסך ביניים אם הפרופיל חסר |
| /mt/[id] | מחובר / אורח עם טוקן | דף המיני־מכרז בגרסת מציע: פרטים, שורות, שאלות, מונה הצעות, כפתור «הגש הצעה». למזמין — redirect ל־manage |
| /mt/[id]/propose | מחובר (או רישום מקוצר) | טופס ההצעה: תמחור שורות, הנחה, זמן אספקה, דרישות סף, קבצים, הצהרה. עריכה עד המועד |
| /mt/[id]/manage | המזמין בלבד | ניהול: סטטוס, מונים, שאלות ומענה, הבהרות, הזמנות, עריכה מוגבלת, הארכה, ביטול |
| /mt/[id]/compare | המזמין, אחרי המועד | טבלת ההשוואה, כרטיסי הצעה, ★, הערות, בקשת הבהרה, בחירת זוכה, סגירה ללא בחירה, ייצוא |
| /mt/i/[token] | כל אחד | נחיתת הזמנה: תצוגת המיני־מכרז + רישום מקוצר (OTP) או התחברות; מסמן opened/registered |

## 6.1 רכיבים חדשים (app/components/mt/)

| רכיב | Props עיקריים | הערות |
| --- | --- | --- |
| MtWizard | draftId | מנהל 5 שלבים, שמירה אוטומטית, סיכום צד |
| MtLineItemsEditor | items, onChange, readOnly | טבלת שורות דינמית; משמש גם באשף וגם (readOnly) בדף |
| MtProposalForm | tender, existingProposal | תמחור לכל שורה, סכימה אוטומטית, ולידציה |
| MtCompareTable | tender, proposals | עמודה למציע; מיון; הדגשת מינימום; ניקוד משוקלל |
| MtQnA | tenderId, role | שאלות + מענה; מציג «הבהרה N» |
| MtStatusBadge / MtCountdown | status / deadline | תגי סטטוס וספירה לאחור — עקביים בכל המסכים |
| MtFileUpload | ownerType, ownerId, max | העלאה דרך signed URL + רשימת קבצים |
| MtInviteManager | tenderId | הזמנות ישירות, קישור ציבורי, סטטוס פר מוזמן |

סרגל צד: פריט «מיני־מכרזים» (אייקון ✎) נוסף ל־NAV ב־InternalShell, MobileMenu ו־sideNav של הדשבורד, עם countKey חדש mt (הצעות חדשות + הזדמנויות) שמגיע מ־/api/nav-counts.

# 7. חוזי API

כל הנתיבים תחת app/api/mt/. אימות: כותרת Authorization: Bearer <access_token>; השרת מאמת מול GoTrue (סעיף 11) ושולף profile_id. ולידציה: zod (תלות חדשה, קלה). שגיאות: JSON אחיד { error: { code, message } } עם קודי HTTP — 400 ולידציה, 401 לא מחובר, 403 אין הרשאה, 404, 409 מצב לא חוקי (למשל הגשה אחרי המועד), 429 קצב.

| Method + Path | מי | קלט עיקרי → פלט | כללים נאכפים |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /api/mt | מזמין | {} → {id} | פרופיל מלא; פחות מ־3 פעילים. יוצר טיוטה ריקה |
| PATCH /api/mt/[id] | מזמין | שדות חלקיים של האשף → {ok} | רק בטיוטה — שדות חופשיים; אחרי פרסום — רק description_updates, קבצים |
| POST /api/mt/[id]/publish | מזמין | {} → {status} | ולידציה מלאה של כל השלבים; deadline בטווח; יצירת הזמנות; רישום התראות התאמה |
| POST /api/mt/[id]/extend | מזמין | {newDeadline} → {ok} | רק open; פעם אחת; פחות מ־2 הצעות; עדכון sealed_until לכל ההצעות |
| POST /api/mt/[id]/cancel | מזמין | {reason, note?} → {ok} | רק open; התראות לכל המגישים |
| POST /api/mt/[id]/close | מזמין | {reason} → {ok} | רק evaluating → no_award |
| GET /api/mt/[id]/compare | מזמין | → הצעות מלאות + פריטים + ניקוד | רק אחרי deadline (השרת בודק וגם ה־RLS) |
| POST /api/mt/[id]/questions | מציע | {text} → {id} | רק עד questions_close_at; קצב 5/שעה |
| POST /api/mt/questions/[qid]/answer | מזמין | {text, publish, requiresUpdate} → {ok} | ממספר הבהרה; התראות |
| PUT /api/mt/[id]/proposal | מציע | טופס מלא → {id, revision} | עד המועד בלבד (409 אחרי); snapshot ל־revisions; לא המזמין עצמו; לא חסום; unique פעיל |
| POST /api/mt/proposals/[pid]/withdraw | מציע | {} → {ok} | עד המועד |
| POST /api/mt/proposals/[pid]/award | מזמין | {itemId?, message?, shareRank} → {ok} | evaluating בלבד; itemId רק אם allow_split; won/lost לכולם; חשיפת פרטי קשר הדדית; התראות |
| POST /api/mt/proposals/[pid]/clarify | מזמין/מציע | {text} → {ok} | רק בשלב evaluating; שרשור אחד |
| POST /api/mt/[id]/invitations | מזמין | {list:[{name,email/phone}]} → tokens | עד 30; זיהוי מיילים רשומים |
| GET /api/mt/public/[token] | כל אחד | → עותק מסונן של המיני־מכרז | מסמן opened; מסתיר זהות אם אנונימי |
| POST /api/mt/otp/send · /verify | אורח | {phone} · {phone, code} → session | רישום מקוצר; יוצר user + פרופיל חלקי; קצב 3/שעה למספר |
| POST /api/mt/upload · GET /api/mt/files/[id] | לפי ישות | סעיף 5 |  |
| POST /api/mt/ai-draft | מזמין | {brief} → {description, items[]} | קצב 10/יום לעסק; סעיף 10 |
| POST /api/mt/awards/[id]/outcome | שני הצדדים | {outcome} → {ok} | שאלת «יצא לפועל» |
| POST /api/mt/cron | pg_net בלבד | x-mt-secret → {sent} | שולח מיילים שממתינים בתור; idempotent |

# 8. עבודות רקע ותזמון

| עבודה | מנגנון | תדירות | עושה |
| --- | --- | --- | --- |
| mt_tick() | pg_cron בתוך Supabase | כל 5 דקות | מעברי סטטוס אוטומטיים, דירוג, רישום התראות — הכול בתוך ה־DB, גם אם Vercel למטה |
| שליחת מיילים | pg_net → POST /api/mt/cron | מיד אחרי mt_tick | האפליקציה מרוקנת את תור mt_notifications (channel=email, email_sent_at is null) בקבוצות של 50 |
| תזכורות | בתוך mt_tick() | נגזר | 24 שעות למועד (מזמין + צופים שלא הגישו); 14 יום בבחירה; 14 יום אחרי זכייה |
| דייג׳סט התאמות | הרחבת ה־cron היומי הקיים /api/cron | יומי 04:00 | מייל מרוכז של מיני־מכרזים חדשים למי שבחר דייג׳סט |
| ניקוי | בתוך mt_tick() | יומי (תנאי שעה) | טיוטות נטושות 60 יום → archived; קבצים יתומים ב־Storage |

הבחירה ב־pg_cron ולא ב־Vercel Cron למעברי הסטטוס מכוונת: תוכנית ה־Vercel הנוכחית מוגבלת בתדירות, וסגירת מועד חייבת דיוק של דקות. ה־secret נשמר גם ב־Vault של Supabase (app.settings) וגם כ־env בצד Vercel.

# 9. התראות ומיילים

- מקור אמת אחד: כל התראה נרשמת כשורה ב־mt_notifications (גם in_app וגם email — שתי שורות כשצריך). הפעמון בממשק קורא in_app דרך RLS (user_id = auth.uid()); המיילים נשלחים מהתור.

- מיילים מיידיים: פעולות API קריטיות (פרסום, זכייה, ביטול, תשובה לשאלה) רושמות לתור וגם מנסות שליחה סינכרונית fire-and-forget באותה בקשה; אם נכשל — ה־cron ישלים. השליחה בפונקציה אחת lib/mtMailer.ts שעוטפת את ספק המייל הקיים ב־register/cron.

- תבניות: קובץ אחד app/lib/mtEmailTemplates.ts — 11 התבניות מהאפיון המוצרי (סעיף 7 שם), עברית RTL, טבלת inline-styles כמו מיילי המערכת הקיימים.

- העדפות: עמודות חדשות ב־business_profiles: mt_notify_mode (instant/digest/off), mt_quiet_hours boolean. נאכף ברישום ההתראה, לא בשליחה.

# 10. אינטגרציות: OTP, AI, PDF

- OTP ל־SMS (רישום מקוצר): ממשק ספק גנרי ב־lib/sms.ts עם מימוש ראשון ל־019/InforU (מקומי, זול) — send(phone, code) בלבד. הקוד בן 6 ספרות, תוקף 10 דקות, נשמר hashed בטבלת mt_otp (phone, code_hash, expires_at, attempts). אחרי אימות: יצירת משתמש GoTrue דרך Admin API (service role) עם מייל, וסשן מוחזר ללקוח באותו פורמט של authClient.

- עוזר ניסוח AI: POST /api/mt/ai-draft קורא ל־Claude API (מפתח בצד שרת) עם פרומפט קבוע שמחזיר JSON: description מובנה + הצעת שורות דרישה. טמפרטורה נמוכה, תקרת 1K טוקנים, ללא שמירת הקלט מעבר ל־mt_events. נפילה שקטה: אם ה־API נכשל, האשף ממשיך ידני.

- PDF להצעה: ב־MVP אין יצירת PDF בשרת — דף /mt/proposals/[pid]/print עם CSS להדפסה, והמייל מקשר אליו. חוסך תלות כבדה; יצוא PDF אמיתי נדחה לשלב ב׳.

- ייצוא Excel של ההשוואה: צד לקוח בלבד — בניית CSV מהנתונים שכבר במסך (UTF-8 BOM לעברית). בלי ספרייה.

# 11. אבטחה

- אימות בכל route: פונקציה אחת lib/mtAuth.ts: מקבלת את הכותרת, קוראת GET /auth/v1/user מול GoTrue עם הטוקן, מחזירה {userId, profile} או 401. אין פענוח JWT מקומי (אין תלות בסוד ה־JWT), עם cache בזיכרון ל־60 שניות.

- הרשאה: כל handler בודק בעלות מפורשת (buyer_profile_id / bidder_profile_id) לפני פעולה — לא מסתמך על ה־RLS כי הכתיבה ב־service role.

- חיסיון כפול: ה־compare endpoint בודק deadline בעצמו, וה־RLS חוסם קריאה ישירה — שתי שכבות בלתי תלויות. בדיקת ה־RLS נכנסת ל־CI (סעיף 12).

- קצב: טבלת מונה פשוטה mt_rate (key, window_start, count) — נאכף על שאלות, OTP, AI, יצירת מיני־מכרזים. בלי Redis.

- קלט: zod על הכול; sanitization לטקסטים (הסרת HTML); רשימת מילים חסומות בסיסית בפרסום; אימות category_ids מול domains.ts.

- קבצים: mime מרשימה לבנה + בדיקת magic bytes בצד השרת ב־confirm; אין הגשת קבצים מהדומיין הראשי (רק signed URLs של Supabase).

- CSP: אין שינוי — אין סקריפטים חיצוניים חדשים בצד הלקוח.

# 12. תוכנית בדיקות

## 12.1 בדיקות RLS (הקריטיות ביותר)

סקריפט scripts/test-mt-rls.mjs רץ מול פרויקט Supabase של staging עם שלושה משתמשי בדיקה (מזמין, מציע א׳, מציע ב׳) ומוודא דרך PostgREST עם הטוקנים שלהם:

- מזמין לא מקבל אף שורת mt_proposals לפני deadline (הבדיקה מזייפת sealed_until עתידי).

- מציע א׳ לא רואה את הצעת מציע ב׳ — לפני ואחרי המועד.

- משתמש חסום (blocked_profile_ids) לא רואה את המיני־מכרז בכלל.

- אורח (anon בלי טוקן) לא מקבל כלום מאף טבלת mt_*.

- מציע לא יכול לכתוב ישירות ל־PostgREST (INSERT להצעה) — 401/403.

- mt_questions לא חושף asker_profile_id למציע (דרך ה־view).

## 12.2 בדיקות E2E (Playwright — התשתית הקיימת)

- מסלול מלא: מזמין יוצר ומפרסם → מציע רשום מגיש → מציע מוזמן נרשם ב־OTP ומגיש → הזזת שעון (עדכון deadline ב־DB) → tick → השוואה → בחירת זוכה → בדיקת הודעות.

- הגשה אחרי המועד נחסמת (409) גם בעקיפת הממשק.

- עריכת הצעה יוצרת revision; המזמין רואה רק את האחרונה.

- הארכה: נחסמת אחרי שימוש אחד או עם 2+ הצעות.

- ביטול עם הצעות: כולם קיבלו התראה, ההצעות expired.

- אנונימיות: שם המזמין לא מופיע בשום מקום בדף המציע ובמיילים עד הזכייה.

- מגבלת 3 פעילים; אשף עם פרופיל חסר; 0 הצעות → expired והצעת הארכה.

## 12.3 יחידות

פונקציות טהורות בלבד: חישוב ניקוד משוקלל, ולידציית סכומים, בניית טווחי תאריכים, תבניות מייל (snapshot).

# 13. משתני סביבה ופריסה

| משתנה | איפה | שימוש |
| --- | --- | --- |
| MT_CRON_SECRET | Vercel + Supabase Vault | אימות הקריאה מ־pg_net ל־/api/mt/cron |
| MT_FEATURE_ENABLED | Vercel | דגל פיצ׳ר: false מסתיר את כל נתיבי /mt והפריט בסרגל |
| SMS_PROVIDER_KEY / SMS_SENDER | Vercel | ספק ה־OTP |
| ANTHROPIC_API_KEY | Vercel | עוזר הניסוח |
| (קיימים) SUPABASE_URL, SERVICE_ROLE, ANON | — | ללא שינוי |

- סדר פריסה: מיגרציית SQL (טבלאות + RLS, בלי pg_cron) → דיפלוי קוד עם דגל כבוי → בדיקות RLS מול production → הפעלת pg_cron → הדלקת הדגל ל־allowlist של 20 עסקים → GA.

- נסיגה: כיבוי הדגל מסתיר הכול; הנתונים נשארים. מיגרציה הפיכה — אין שינוי בטבלאות קיימות מלבד שתי עמודות nullable ב־business_profiles.

# 14. תוכנית עבודה לפי קבצים

| אבן דרך | קבצים עיקריים | תלות |
| --- | --- | --- |
| MVP-1a: נתונים | scripts/migrations/2026-09-mt.sql, scripts/test-mt-rls.mjs | — |
| MVP-1b: שרת | app/lib/mtAuth.ts, mtDb.ts, mtMailer.ts, mtEmailTemplates.ts, sms.ts + כל app/api/mt/* | 1a |
| MVP-1c: מסכי מזמין | app/mt/page.tsx, new/, [id]/manage/, [id]/compare/ + components/mt/* | 1b |
| MVP-1d: מסכי מציע | app/mt/open/, [id]/page.tsx, [id]/propose/, i/[token]/ | 1b |
| MVP-2: הפצה | התאמות ב־/api/nav-counts, InternalShell, MobileMenu, דשבורד; דייג׳סט ב־/api/cron | 1c+1d |
| MVP-3: ליטוש | ai-draft, print view, ייצוא CSV, שאלת outcome, אנליטיקה | MVP-2 |

כל אבן דרך נסגרת בהרצת בדיקות ה־RLS וה־E2E הרלוונטיות. המסמך הזה + האפיון המוצרי נשמרים ב־docs/ בריפו, וכל סטייה מהם מתועדת בהם (בסגנון הערות ה־QA הקיימות בקוד).