מסמך אפיון מוצר

סוכן מכרזים אוטומטי

לעצמאים ועסקים קטנים בישראל

גרסה 1.0 — אפיון לפני פיתוח

מאי 2026

סטטוס: טיוטה לסקירה והחלטה

תוכן עניינים

1.  תקציר מנהלים

2.  רקע, בעיה והזדמנות

3.  קהל יעד ופרסונות

4.  ניתוח מתחרים והבידול

5.  הצעת ערך והנחות יסוד

6.  דרישות פונקציונליות (פיצ'רים)

7.  דרישות לא-פונקציונליות

8.  חוויית משתמש (User Journeys)

9.  ארכיטקטורה טכנית

10. מודל הנתונים

11. AI ולוגיקת ההתאמה

12. ערוצי תקשורת והפצה

13. מודל עסקי ותמחור

14. מפת דרכים ופאזות פיתוח

15. KPIs ומדדי הצלחה

16. סיכונים והקטנתם

17. דרישות צוות ותקציב

18. שאלות פתוחות והחלטות חסרות

נספח א'  — מילון מונחים

נספח ב'  — דוגמאות פרומפטים ל-LLM

נספח ג'  — מקורות נתונים מפורטים

1. תקציר מנהלים

1.1 המוצר במשפט אחד

סוכן AI אישי שסורק יומית את כל המכרזים והקולות הקוראים הציבוריים בישראל, מסנן את 99% הלא-רלוונטיים, ושולח לעצמאי או לעסק הקטן 3-5 הזדמנויות מותאמות בעברית פשוטה — ישירות לוואטסאפ או למייל.

1.2 הבעיה המרכזית

בישראל פועלים כ-450,000 עסקים זעירים, קטנים ובינוניים — 99% מכלל העסקים. תיקוני 25, 15 ו-26 לחוק חובת המכרזים מחייבים גופים ציבוריים לשלב עסקים אלו, אך פחות מ-1% מהם מגישים בכלל הצעות למכרזים. שלוש סיבות מצטברות:

מחסום מידע — אין דרך נגישה לדעת אילו מכרזים פורסמו ומתאימים. הפלטפורמות הקיימות עולות 250-500 ₪/חודש.

מחסום שפה — מסמכי מכרז כתובים בעברית משפטית, באורך 50-100 עמודי PDF.

מחסום תפעולי — גם מי שמזהה הזדמנות, נחסם בשלב ההגשה.

1.3 הפתרון

פלטפורמת SaaS מבוססת על שלוש שכבות:

שכבת איסוף — שאיבה יומית מ-BudgetKey API ו-data.gov.il (חינמי, מותר מסחרית)

שכבת בינה — LLM שמבצע התאמה אישית לכל משתמש לפי פרופיל מובנה

שכבת הפצה — וואטסאפ, טלגרם, מייל ודאשבורד מינימלי

1.4 ההזדמנות העסקית

SAM (יעד מיידי): 100,000-150,000 עסקים שפעילותם רלוונטית למכרזים ציבוריים. SOM ב-24 חודשים: 3,000-10,000 משלמים = 1.8M-6M ₪ ARR. שולי רווח גולמי: >85% בזכות API חופשיים ועלות LLM נמוכה.

1.5 מצב המסמך

מסמך זה הוא גרסת אפיון לפני פיתוח. הוא משמש לסקירה פנימית ולחיזוק ההחלטה אם ומתי להתחיל בפיתוח. הוא איננו תחליף לבדיקות שוק אמפיריות — תחילת פיתוח מותנית בביצוע 10 שיחות וולידציה עם פרסונות יעד (ראה סעיף 14, פאזה 0).

2. רקע, בעיה והזדמנות

2.1 ההקשר הרגולטורי

חוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992, מחייב את המדינה, חברות ממשלתיות, מועצות דתיות, קופות חולים ומוסדות להשכלה גבוהה להתקשר רק על פי מכרז פומבי. רשויות מקומיות כפופות לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987.

תיקון 25 (2016) — שילוב עסקים זעירים, קטנים ובינוניים

עורך המכרז חייב לבחון בכל התקשרות אם אפשר לבצעה דרך עסק קטן, ולהתאים את התנאים. הוראת תכ"ם 7.4.2.7 מגדירה:

עסק זעיר — עד 5 עובדים או מחזור עד 2M ₪

עסק קטן — עד 25 עובדים או מחזור עד 8M ₪

עסק בינוני — עד 100 עובדים או מחזור עד 20M ₪

תיקונים 15 ו-26 — העדפות נוספות

תיקון 15 (2002) נותן עדיפות לעסקים בשליטת אישה במקרה של תיקו בניקוד. תיקון 26 (אוקטובר 2024) נותן עדיפות לעסקים בשליטת משרת מילואים פעיל. שני סגמנטים שעדיין לא נכנסו לתודעת רוב הפרילנסרים.

2.2 הפער בין החוק לפועל

למרות הכוונה המוצהרת:

כ-450,000 עסקים זעירים-קטנים-בינוניים בישראל

רק 0.5%-2% מהם מגישים הצעה למכרז ציבורי בשנה

מכרזי הממשלה האזרחית: ~30 מיליארד ₪/שנה, רוב הזכיות הולכות ל-50-100 ספקים גדולים

2.3 שורש הפער

| הגורם | התיאור |
| --- | --- |
| חוסר מודעות | רוב העצמאים לא יודעים שמכרזים פתוחים בפניהם, חושבים שזה רק לחברות גדולות |
| עומס מידע | מאות מכרזים מתפרסמים ביום, רובם המוחלט לא רלוונטי לעסק זעיר |
| מחסום שפה | מסמכי מכרז בעברית משפטית. תנאי סף, ערבויות, שקלול — לא נגישים בלי עורך דין |
| עלות פלטפורמות | Wizbiz/GOVO גובים 250-500 ₪/חודש. עצמאי שטרם זכה לא ישלם 6,000 ₪/שנה על ספקולציה |
| חוסר ליווי | מי שזיהה הזדמנות, נחסם בשלב ההגשה — איך לכתוב? מה נדרש? מי המתחרים? |

2.4 גודל ההזדמנות

TAM: כ-450,000 עסקים זעירים-קטנים-בינוניים. במחיר 50-100 ₪/חודש = 270M-540M ₪ ARR פוטנציאלי.

SAM: 100,000-150,000 עסקים רלוונטיים למכרזים ציבוריים = 60M-180M ₪ ARR פוטנציאלי.

SOM (24 חודשים): 3,000-10,000 משלמים בהמרה של 3-7%. במחיר ממוצע 60 ₪/חודש = 1.8M-6M ₪ ARR.

3. קהל יעד ופרסונות

3.1 חמש פרסונות, MVP אחת

המוצר נבנה סביב 5 פרסונות אך MVP יתמקד בפרסונה אחת בלבד (פרסונה 2 — אורי המעצב) לצורך מיקוד ולמידה איטרטיבית. הרחבה תיעשה רק אחרי הוכחת PMF.

פרסונה 1: יעל היועצת הארגונית

פרופיל: בת 38, יועצת ארגונית עצמאית, ניסיון 8 שנים, MBA

מחזור שנתי: 350-500K ₪

מקורות לקוחות כיום: 60% פה לאוזן, 30% רשתות מקצועיות, 10% לינקדאין

מה היא מחפשת: ליווי ארגוני, פיתוח מנהלים, סדנאות צוות. מכרזים: בתי חולים, רשויות, משרדים

היקף תקציב מועדף: 30K-150K ₪ לפרויקט

כאב מרכזי: תלות גבוהה במעגל מקצועי. רוצה לגוון, אין זמן לחפש

מוכנה לשלם: 100-200 ₪/חודש אם הערך מוכח

ערוץ מועדף: וואטסאפ + מייל

פרסונה 2: אורי המעצב הגרפי  ⭐ פרסונת MVP

פרופיל: בן 32, סטודיו עיצוב + 2 פרילנסרים על פרויקטים

מחזור שנתי: 800K ₪

מקורות לקוחות כיום: תיק עבודות + Behance + פניות + מכרזים מצומצמים

מה הוא מחפש: עיצוב, מיתוג, חוברות, אתרים. מכרזים: עיריות, רשויות, מוסדות אקדמיים

היקף תקציב מועדף: 50K-300K ₪ לפרויקט

כאב מרכזי: משלם 290 ₪/חודש לגובו, מקבל 500 מכרזים בשבוע, רובם לא רלוונטיים. 4-5 שעות שבועיות לסינון

מוכנה לשלם: 150 ₪/חודש (פחות ממה שהוא משלם היום) לסינון איכותי

ערוץ מועדף: וואטסאפ

פרסונה 3: רונית מקייטרינג

פרופיל: בת 45, בעלת עסק הסעדה לאירועים

מחזור שנתי: 1.8M ₪

עובדים: 5 קבועים + 10-20 פרילנסרים

מה היא מחפשת: אירועים של רשויות, ימי עיון, השתלמויות, הסעדה למוסדות

היקף תקציב מועדף: 10K-100K ₪ לאירוע, חוזי מסגרת 200K-500K ₪

כאב מרכזי: לא ידעה שזו אופציה. תרצה אוטומטי כי אין זמן לפלטפורמות

מוכנה לשלם: 50-100 ₪/חודש בעיקר אם פשוט

ערוץ מועדף: וואטסאפ + שיחה

פרסונה 4: דני המפתח (פרילנסר טכנולוגי)

פרופיל: בן 29, פרילנסר פיתוח, מתמחה ב-AI/דאטה, 6 שנות ניסיון

מחזור שנתי: 400K ₪

מה הוא מחפש: POCs ל-AI, פיתוח דשבורדים, ייעוץ דאטה

היקף תקציב מועדף: 50K-250K ₪ לפרויקט

כאב מרכזי: עוקב ידנית אחרי מינהל הרכש. יודע שמפספס. רוצה אוטומציה

מוכנה לשלם: 150-300 ₪/חודש (מבין ערך טכנולוגי)

ערוץ מועדף: טלגרם + API/דאשבורד

פרסונה 5: תמר — מנהלת בעסק קטן

פרופיל: בת 42, מנהלת עסקית בחברת ניקיון משפחתית, אחראית גם BD

מחזור שנתי: 5M ₪

עובדים: 20

מה היא מחפשת: מכרזי ניקיון של רשויות, חברות ממשלתיות, מוסדות חינוך

היקף תקציב מועדף: 100K-1M ₪ לחוזה שנתי

כאב מרכזי: משלמת 350 ₪/חודש ל-Wizbiz. מסורבל, לא בנוי לסקייל שלה

מוכנה לשלם: 300 ₪/חודש לפלטפורמה איכותית

ערוץ מועדף: מייל + דאשבורד עם מספר משתמשים

3.2 מטריצת התאמה — פרסונה לסוג מכרז

| פרסונה | מכרזי ממשלה | רשויות מקומיות | בריאות+חינוך | פטור ממכרז |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| יעל (יועצת) | גבוה | בינוני | גבוה | גבוה מאוד |
| אורי (מעצב) | בינוני | גבוה | גבוה | גבוה מאוד |
| רונית (קייטרינג) | נמוך | גבוה | גבוה | בינוני |
| דני (מפתח) | גבוה מאוד | בינוני | בינוני | גבוה |
| תמר (ניקיון) | בינוני | גבוה מאוד | גבוה | נמוך |

4. ניתוח מתחרים והבידול

4.1 מפת השוק

מאגדים מסחריים בתשלום — Wizbiz, GOVO, גובי. יעד: עסקים בינוניים-גדולים. מחיר: 250-500 ₪/חודש

מאגדים סקטוריאליים — ChamberNet (לשכת המסחר). יעד: חברי ארגון. מחיר: כלול בחברות

פלטפורמות פתוחות — BudgetKey, data.gov.il. שקיפות ציבורית, חינמי, אך לא בנויות לזיהוי הזדמנויות

פורטלים ממשלתיים — מינהל הרכש, נמ"ר. ספקים רשמיים, מצומצמים בכיסוי

4.2 ניתוח מעמיק — שלושת המתחרים העיקריים

Wizbiz

מיצוב מוצהר (LinkedIn): "for enterprises, large & medium companies"

מחיר: ניסיון 599 ₪ ל-3 חודשים, מנוי משוער 350-500 ₪/חודש

חוזקות: ותיקות, מותג מוכר, כיסוי רוחבי

חולשות לעבודה מול SMB: UI מסורבל, לא רספונסיבי, אין AI אמיתי, מחיר גבוה, אין סינון לפי גודל עסק

GOVO / גובי

מיצוב: "בעלי עסקים, אנשי מקצוע, קבלנים ונותני שירות"

מחיר: 14 ימי ניסיון, אחר כך 249 ₪ + מע"מ ≈ 290 ₪/חודש

חוזקות: עדכון יומי, פילוח לפי תחומים, התראות במייל

חולשות: "סוכן חכם" הוא רק פילטר מילות מפתח, אין פישוט שפה, ניסיון קצר מדי, לא מבדיל בין מכרז 50K ל-50M, מבנה מנוי לא ידידותי

BudgetKey (הסדנא לידע ציבורי)

מיצוב: כלי שקיפות לציבור וחוקרים

מחיר: חינם, רישיון ODbL מתיר שימוש מסחרי

חוזקות: API פתוח ומתועד, מאגד 30+ מקורות, נתונים מטויבים, קוד פתוח

חולשות (כמתחרה): UX לחקירה היסטורית ולא לזיהוי הזדמנויות, אין סינון פרסונה, אין התראות מותאמות, אין פישוט שפה

4.3 השוואה כוללת

| פרמטר | שלנו | Wizbiz | GOVO/גובי | BudgetKey |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| מסלול חינמי משמעותי | ✓ | ✗ | 14 יום | ✓ |
| מחיר נמוך (≤50 ₪) | ✓ | ✗ | ✗ | חינם |
| LLM אמיתי לסינון | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| פישוט שפה | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| וואטסאפ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| ליווי בהגשה | ✓ (Pro) | יקר | יקר | ✗ |
| מותאם מובייל | ✓ | ✗ | חלקי | חלקי |
| פטור ממכרז וקולות קוראים | ✓ | חלקי | חלקי | ✓ |

4.4 שלושת הוקטורים שמבדלים אותנו

1. תמחור הוגן

מסלול חינמי משמעותי + מסלול בסיסי 49 ₪. אין סיכון לפרילנסר. המתחרים מתחילים מ-290 ₪.

2. AI שמכיר אותך אישית

פרופיל דינמי שמתעדכן עם השימוש: מה לחצת, מה ביטלת, מה הגשת. הסוכן לומד בעצמו. המתחרים מסננים רק לפי קטגוריות סטטיות.

3. ליווי מההזדמנות עד ההצעה

לא רק "מצאנו לך" אלא גם "הנה מה לעשות איתו" — בוט שעוזר בכתיבה, מזכיר תאריכים, מציג מתחרים. המתחרים נעצרים בהתראה.

5. הצעת ערך והנחות יסוד

5.1 הצהרת מיצוב

"הסוכן האישי שמסנן 99% מהרעש ומראה לך רק את 3 המכרזים שאתה באמת יכול לזכות בהם השבוע"

5.2 ארבעת עקרונות הליבה

עקרון 1 — פחות זה יותר

אם משתמש מקבל 50 מכרזים, נכשלנו. המטרה: 3-5 מותאמים בשבוע. כל מכרז שיוצג חייב לקבל סיכוי אמיתי לזכייה.

עקרון 2 — שפה אנושית

אם תנאי הסף לא מובן בלי עורך דין, נכשלנו. כל מכרז יסוכם ב-3-5 משפטים: מה רוצים, כמה זה שווה, מה התנאים, מה הצעד הבא.

עקרון 3 — פעולתיות

כל מכרז מקבל המלצה ברורה: "להגיש" / "לא להגיש" / "לבדוק נוסף", עם הסבר קצר. המשתמש לא מחליט לבד אם זה מתאים.

עקרון 4 — ערוץ הצרכן

וואטסאפ קודם, שאר הערוצים אחר כך. עצמאי בישראל ב-2026 חי בוואטסאפ. המוצר חייב להיות שם.

5.3 הנחות יסוד שהמסמך מבוסס עליהן

הנחות אלו דורשות ולידציה אמפירית בפאזה 0:

עצמאים מוכנים לשלם 49 ₪/חודש לסינון איכותי של מכרזים

דיוק LLM בסינון יגיע ל-75%+ עם פרומפטים נכונים והעשרת פרופיל

BudgetKey יישאר זמין וחופשי ב-3 השנים הקרובות

עצמאים יעדיפו לקבל התראות בוואטסאפ על פני מייל או דאשבורד

Wizbiz/GOVO לא יורידו מחירים בצורה אגרסיבית בשנה הקרובה

אם הנחה 1 או 2 נכשלות בוולידציה — לא להמשיך לפיתוח. אם הנחות 3-5 נכשלות — לבחון פיבוט לפני השקת MVP.

6. דרישות פונקציונליות (פיצ'רים)

6.1 ארכיטקטורה לוגית

Data Layer — איסוף יומי ממקורות ציבוריים, ניקוי, נרמול והעשרה

Intelligence Layer — מנוע התאמה מבוסס LLM שמדרג כל מכרז לכל משתמש פעיל

Engagement Layer — וואטסאפ, טלגרם, מייל, דאשבורד, בוט אינטראקטיבי

6.2 פיצ'רים מרכזיים — לפי פאזה

פאזה 1 (MVP) — חודשים 1-3

| פיצ'ר | תיאור |
| --- | --- |
| רישום והקמת פרופיל | שאלון 5-7 שאלות שיוצר profile vector |
| איסוף יומי | Pipeline שמושך מ-BudgetKey ו-data.gov.il (06:00 בבוקר) |
| דירוג התאמה | LLM שמדרג כל מכרז 0-100 לכל משתמש |
| התראה יומית | וואטסאפ או מייל עם 3-5 מכרזים מותאמים |
| עמוד מכרז בפישוט | סיכום אוטומטי + תנאי סף + מועד הגשה + הערכת סיכוי |
| מסלולי חינם + Basic | אין מסלולי Pro/Business עדיין |

פאזה 2 — חודשים 4-6

בוט אינטראקטיבי בשפה חופשית ("מצא מכרזי עיצוב במרכז עד 100K")

העשרת נתונים — היסטוריית זוכים, מתחרים סבירים

דאשבורד וובי רספונסיבי

הוספת ערוץ טלגרם

פיצ'ר "אילו מכרזים פספסתי החודש?"

פאזה 3 — חודשים 7-12

מסלול Pro — ליווי בהגשה

AI assistant לכתיבת הצעות

מסלול Business — מספר משתמשים בחשבון

הרחבת מקורות — סקרייפינג סלקטיבי של 20-30 רשויות

ניהול מסמכי הגשה (תיק עם תעודות, אישורים)

פאזה 4 — שנה 2

קהילה — אזור משתמשים, סיפורי הצלחה, שאלות

שירותים מנוהלים — תוספת תשלום לליווי אנושי

API ואינטגרציות (Monday, Asana, CRM)

הרחבה ל-RFP פרטיים

6.3 פיצ'רים שלא יהיו ב-MVP (ובכוונה)

חשוב לא להעמיס. אלה נדחקים בכוונה לאחר MVP, גם בפיתוי להוסיפם:

ניהול מסמכי המשתמש (תעודות, רישיונות) — מורכב, לא קריטי

ניתוח מתחרים — דורש איכות נתונים גבוהה שעוד לא הוכחנו

צ'אט עם נציג אנושי — יקר, לא Scalable, לא מבדל

אפליקציית מובייל native — אין ערך מעבר לוואטסאפ + ווב רספונסיבי

אינטגרציה למערכות נוספות — בלי ולידציה זה דחיינות

7. דרישות לא-פונקציונליות

7.1 ביצועים

| מדד | יעד MVP | יעד Scale (שנה 2) |
| --- | --- | --- |
| Latency של איסוף מכרז (פרסום → זמין במערכת) | < 24 שעות | < 4 שעות |
| זמן תגובת דאשבורד | < 2 שניות | < 1 שנייה |
| זמן פתיחת התראה במובייל | < 3 שניות | < 2 שניות |
| Uptime | 99% | 99.9% |

7.2 אבטחה ופרטיות

עמידה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981

הצפנת PII במנוחה (DB) ובתעבורה (TLS 1.3)

אימות דו-שלבי באמצעות OTP (וואטסאפ או SMS)

זכות מחיקה מלאה — מימוש "Right to be forgotten"

Data minimization — לא לאסוף מידע שאינו נחוץ

Audit logs — תיעוד גישה לנתוני משתמשים

7.3 שפה ונגישות

כל הממשקים בעברית (יעד עתידי: ערבית ואנגלית)

עמידה בתקן נגישות AA לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

גופנים מותאמים לקריאת מסך

ניגודיות צבעים מינימלית 4.5:1

7.4 קנה מידה

תכנון ל-MVP: 1,000-5,000 משתמשים פעילים

תכנון פאזה 3: עד 50,000 משתמשים פעילים

Bottleneck צפוי: עלות LLM, לא תשתית. תכנון caching אגרסיבי מההתחלה

Database יחיד יחזיק עד 50,000 משתמשים. אחרי זה: read replicas

7.5 אמינות

Backup יומי של DB עם retention 30 יום

Disaster recovery: RTO 4 שעות, RPO 24 שעות

Health monitoring על כל ה-pipelines

Graceful degradation — אם LLM נופל, להציג מכרזים אחרונים מקאש

8. חוויית משתמש (User Journeys)

8.1 Journey 1: משתמש חדש — מהרשמה להתראה ראשונה

| שלב | התרחשות |
| --- | --- |
| גילוי | משתמש רואה פוסט בקבוצת פייסבוק לפרילנסרים: "גלה אילו מכרזים מתאימים לך - חינם". לוחץ |
| דף נחיתה | 3 מסרים: "3-5 מכרזים מותאמים בשבוע", "בוואטסאפ או במייל", "מתחיל חינם". CTA: "התחל ב-2 דקות" |
| רישום | טופס מינימלי: שם, תחום (dropdown), אזור, טווח תקציב מועדף, מספר וואטסאפ |
| שאלון העמקה | 5 שאלות: "איזה עבודות מחפש?", "ניסיון במכרזים?", "היקף חודשי?", "לקוחות שעבדת איתם?", "הזדמנות החלום?" |
| אימות | OTP בוואטסאפ. הודעת welcome: "היי, אני הסוכן שלך. הנה דוגמה. בקרוב הראשונה האמיתית" |
| התראה ראשונה (תוך 24 שעות) | וואטסאפ: "מצאתי 4 מכרזים. המוביל: עיריית רעננה - מעצב לחוברות קיץ. 45K. למה זה מתאים: עבדת על דברים דומים. רוצה לראות הכל?" |

8.2 Journey 2: משתמש פעיל מקבל מכרז ומגיש

| נקודת זמן | התרחשות |
| --- | --- |
| יום 1, 09:00 | התראת וואטסאפ: "3 מכרזים חדשים. המוביל: משרד החינוך - סדנאות הדרכה למורים בקיימות. 80K. דירוג: 87/100" |
| יום 1, 09:02 | משתמש לוחץ. נפתח עמוד: סיכום ב-3 שורות, תנאי סף בנקודות, תאריכים, הערכת סיכוי, מסמכים, "הוסף למעקב" |
| יום 1, 09:05 | משתמש: "אני רוצה להגיש". הבוט: "יש לך אישור עוסק מורשה? תעודת ניסיון? ניהול ספרים?". סימן ✓ ✓ ✗ |
| יום 1, 09:06 | בוט: "ניהול ספרים - 15 דק' ברשות המיסים. הנה לינק. נחזור מחר" |
| יום 2, 09:00 | תזכורת: "יש אישור ניהול ספרים? אני רוצה לעזור עם ההצעה" |
| יום 2, 11:30 | בוט: "פותח טופס. רוצה שנעבוד 20 דק' על ניסוח?" |
| יום 5 | משתמש הגיש. בוט: "סומן כהוגש. תוצאות בעוד 6 שבועות. ממשיך לחפש" |

8.3 Journey 3: Reactivation למשתמש לא פעיל

לאחר 14 ימים בלי לחיצה על מכרז:

יום 14: וואטסאפ אישי - "אורי, עברו שבועיים. אולי שווה לחדד את הפרופיל?"

יום 21: מייל - "הנה דוח של מכרזים שזיהיתי שהיו יכולים להתאים אבל לא הצגתי. רוצה לעדכן הגדרות?"

יום 30: שאלה ישירה - "יש משהו שאני לא עושה נכון? אני רוצה לעזור לך לזכות"

יום 45: אם אין תגובה - מעבר אוטומטי לתדירות שבועית, ביטול אוטומטי של מנוי בתשלום

9. ארכיטקטורה טכנית

9.1 סקירה

המערכת מבוססת על ארכיטקטורת microservices פשוטה (3-4 שירותים). עדיפות לפשטות תפעולית בשלב MVP. צפי תעבורה: 1,000-5,000 משתמשים פעילים, 50-200 מכרזים חדשים ביום.

9.2 השכבות

Data Ingestion

Cron job יומי (06:00) שמושך:

BudgetKey API — מכרזים, פטורים, קולות קוראים, התקשרויות

data.gov.il CKAN — מאגרים נוספים

Web scrapers (פאזה 3) — 20-30 רשויות שלא ב-BudgetKey

טכנולוגיות: Python (httpx, BeautifulSoup), DBT לטיוב, PostgreSQL כיעד

Storage

PostgreSQL לכל הנתונים. Schema ראשי:

tenders — טבלת מכרזים מנורמלת

users — פרופיל כולל preference vector

matches — תוצאות התאמה (משתמש × מכרז × ציון)

notifications — log הודעות שנשלחו

interactions — לחיצות, פתיחות, פידבק (ללמידה)

בנוסף: Redis לקאש, S3/Cloudflare R2 לאחסון PDF של מסמכי מכרז

Intelligence

המנוע המרכזי. פירוט מלא בסעיף 11.

Embedding service — vectors לכל מכרז ולכל פרופיל

Vector DB — pgvector (extension של PostgreSQL)

LLM service — Claude Haiku לסינון, Sonnet להעמקה

Match scorer — hybrid: cosine similarity + LLM scoring

Notification

WhatsApp Business API — דרך Twilio או 360dialog

Telegram — Bot API ישירות

Email — SendGrid או AWS SES

Web Application

Frontend: Next.js 14, רספונסיבי. Backend: FastAPI (Python). אימות: Auth0 או Supabase Auth

9.3 Stack מומלץ ל-MVP

| רכיב | טכנולוגיה |
| --- | --- |
| שפת backend | Python 3.11+ |
| Framework backend | FastAPI |
| Database | PostgreSQL 16 + pgvector |
| Cache | Redis |
| Frontend | Next.js 14 + Tailwind CSS |
| LLM Provider | Anthropic Claude (Haiku + Sonnet) |
| Embeddings | OpenAI text-embedding-3-small |
| WhatsApp | Twilio או 360dialog |
| אירוח | Railway / Render / Fly.io ב-MVP. AWS אחר כך |
| ניטור | Sentry + PostHog |
| CI/CD | GitHub Actions |

9.4 שיקולי scale

ב-MVP אין צורך לתכנן ל-100,000 משתמשים. ההמלצה: לתכנן בכוונה לנוכחי + 3x. PostgreSQL יחיד מחזיק עד 50,000 פעילים בקלות. ה-bottleneck יהיה עלות LLM, לא תשתית.

10. מודל הנתונים

10.1 ישות Tender (מכרז)

| שדה | סוג | הערות |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | מזהה ייחודי |
| source_id | string | מזהה במקור (BudgetKey ID) |
| source_system | enum | BudgetKey / data.gov.il / scraped |
| publishing_org | string | הגוף המפרסם |
| publishing_org_type | enum | ministry / municipality / hmo / academic / company |
| title | text | כותרת |
| description | text | תיאור מלא גולמי |
| llm_summary | text | סיכום בעברית פשוטה (LLM) |
| category | enum[] | קטגוריות |
| region | enum | אזור גיאוגרפי |
| budget_estimate_min/max | number | אומדן תקציב |
| submission_deadline | datetime | מועד הגשה |
| bond_required | number | ערבות בנקאית נדרשת |
| min_experience_years | int | ניסיון מינימלי |
| min_revenue | number | מחזור מינימלי |
| embedding | vector(1536) | embedding לחיפוש דמיון |
| metadata | jsonb | שדות גמישים נוספים |

10.2 ישות User (משתמש)

| שדה | סוג | הערות |
| --- | --- | --- |
| id | UUID |  |
| phone | string | מספר וואטסאפ - מזהה ראשי |
| email | string |  |
| name | string |  |
| business_type | enum | freelancer / micro / small / medium |
| business_categories | enum[] | תחומי פעילות |
| regions | enum[] | אזורים מועדפים |
| budget_range_min/max | number | היקף שמעניין |
| years_experience | int |  |
| preferred_channel | enum | whatsapp / email / telegram |
| notification_frequency | enum | daily / weekly / off |
| plan | enum | free / basic / pro / business |
| preference_vector | vector(1536) | embedding דינמי שמתעדכן |
| onboarding_completed | bool |  |
| last_active | timestamp |  |

10.3 ישות Match (התאמה)

| שדה | סוג | הערות |
| --- | --- | --- |
| id | UUID |  |
| user_id | FK |  |
| tender_id | FK |  |
| match_score | float (0-100) | ציון התאמה |
| match_reasons | text[] | סיבות מה-LLM |
| status | enum | pending/sent/clicked/saved/dismissed/submitted |
| llm_recommendation | enum | submit / skip / investigate |
| sent_at | timestamp |  |
| clicked_at | timestamp |  |
| user_feedback | enum | relevant / not_relevant / null |

10.4 הערות חשובות

preference_vector של המשתמש 1536 מימדים. מתחיל מהשאלון, מתעדכן עם כל אינטראקציה: לחיצה = +, התעלמות = -, "לא רלוונטי" = -- חזק. ממוצע משוקלל אקספוננציאלי שמעדיף 30 אחרונים

embedding של מכרז כולל כותרת + תיאור + קטגוריות + גוף מפרסם. מחושב פעם אחת בקליטה

match_score משלב 60% cosine similarity + 40% ציון LLM (לתנאי סף, ערבויות, היקף)

חובה לשמור llm_summary ולא לחשב מחדש לכל משתמש — חיסכון משמעותי בעלויות

11. AI ולוגיקת ההתאמה

11.1 אסטרטגיה

השימוש ב-AI הוא הבידול המרכזי. כדי לשמור על עלויות נמוכות והתאמה מדויקת, מחלקים את העבודה ל-4 שלבים: זול לפני יקר.

11.2 ארבעת שלבי ההתאמה

שלב 1: סינון קשיח (Rule-based, חינמי)

לפני AI, מסננים מכרזים שאין להם סיכוי:

היקף תקציב מחוץ לטווח (פי 5 פערים)

דרישת ניסיון גבוהה משמעותית מהמשתמש

ערבות בנקאית מעבר ליכולת

אזור לא רלוונטי

קטגוריה שלא הוגדרה

צפי: שלב זה יסנן 70-80% מהמכרזים. עלות: 0

שלב 2: דמיון embeddings (זול)

cosine similarity בין vector המשתמש ל-vector המכרז. רק > 0.7 ימשיך.

עלות: ~$0.0001 לחישוב, פעם אחת ביצירת ה-embedding

שלב 3: דירוג LLM קל (Claude Haiku)

עבור 5-15 המכרזים שעברו, Claude Haiku מדרג התאמה. הפרומפט מקבל סיכום משתמש + סיכום מכרז + מבקש ציון 0-100 + נימוק קצר.

עלות: ~$0.0005 פר מכרז × 10 ביום = $0.005/יום פר משתמש = ~$0.15/חודש

שלב 4: העמקה (Claude Sonnet, רק על TOP 3-5)

רק על המכרזים שיוצגו למשתמש (3-5 ביום). Sonnet מחזיר:

סיכום בעברית פשוטה ב-3-5 משפטים

חילוץ תנאי סף בנקודות

הערכת סיכוי זכייה

המלצה: "להגיש" / "לא להגיש" / "לבדוק"

רשימת מסמכים נדרשים

עלות: ~$0.005 פר מכרז × 5 ביום = $0.025/יום = ~$0.75/חודש

11.3 עלות LLM כוללת לאלף משתמשים

| רכיב | פר משתמש/חודש | פר 1000 משתמשים/חודש |
| --- | --- | --- |
| Embeddings (חד פעמי לכל מכרז) | $0.05 | $50 |
| Haiku (סינון מכרזים) | $0.15 | $150 |
| Sonnet (העמקה) | $0.75 | $750 |
| חיסכון ע"י קאשינג סיכומים | -30% | -$285 |
| סך הכל | $0.66 | $665 ≈ 2,400 ₪ |

במחיר Basic של 49 ₪ + מע"מ = 41 ₪ נטו פר משתמש/חודש, עלות LLM היא 2.4 ₪. שולי רווח גולמי: 94%. גם בהכפלת תשתית פי 3, מעל 80%.

11.4 פרומפטים מרכזיים

דוגמאות מלאות בנספח ב'. שלושה עיקריים:

Persona Embedding Generator — מקבל פרופיל ומחזיר טקסט מובנה ל-embedding

Tender Match Scorer — מקבל פרופיל + מכרז ומחזיר ציון + נימוק

Tender Simplifier — מקבל מכרז גולמי ומחזיר סיכום בעברית פשוטה

11.5 איכות ומניעת hallucinations

Disclaimer ברור על כל סיכום, עם קישור למסמך המקורי

Ground truth checks אוטומטיים על שדות מספריים (תקציב, ערבות, תאריך) - לא לסמוך על LLM

פידבק לולאתי: סימוני "לא רלוונטי" של משתמשים מזינים אימון מחדש

Human-in-the-loop ב-MVP: ביקורת ידנית על 5% מההמלצות לכיול

12. ערוצי תקשורת והפצה

12.1 ערוצים נכנסים (Acquisition)

SEO תוכן (המנוע ארוך הטווח)

לכל קטגוריית מכרז שמתפרסמת — עמוד נחיתה ייעודי בעברית פשוטה

בלוג עם 50-100 מאמרי "איך להגיש מכרז ל-X" לכל סוג עסק

כלים חינמיים (מחשבון ערבות, בודק זכאות לתיקון 26)

צפי: 6-12 חודשים עד תוצאות משמעותיות

קבוצות פייסבוק וטלגרם

יש בישראל 50+ קבוצות פייסבוק לפרילנסרים. אסטרטגיה: לא ספאם, אלא תרומה — עונים על שאלות בחינם, בונים שם מקצועי.

שותפויות אסטרטגיות

המעוף — סוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

לשכת עורכי הדין / לשכת רואי החשבון

בנקים — מועדוני עסקים קטנים

חממות עסקיות וקרנות

שיווק ממומן

ב-MVP לא להשקיע. אחרי PMF — Facebook ו-LinkedIn ממוקדים לפרסונות.

12.2 ערוצים יוצאים (Engagement)

WhatsApp

הערוץ העיקרי. דורש WhatsApp Business API דרך Twilio/360dialog/Vonage.

דורש אישור Meta — תהליך 2-4 שבועות

עלות: ~$0.05 פר הודעה ראשונה, חינם לתשובות תוך 24 שעות

מגבלות תוכן ותדירות — לתכנן

Telegram

Bot API חינמי וגמיש. מתאים במיוחד לפרסונה 4 (דני המפתח).

Email

ערוץ משני אך חשוב. SendGrid/SES.

Web Dashboard

דאשבורד מינימלי ל-MVP — היסטוריה ושינוי הגדרות בעיקר.

13. מודל עסקי ותמחור

13.1 ארבעה מסלולים

| פיצ'ר | חינם | Basic 49₪ | Pro 149₪ | Business 299₪ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| התראות יומיות | שבועיות | ✓ | ✓ | ✓ |
| מכרזים בשבוע | עד 5 | עד 20 | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
| פישוט שפה | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| וואטסאפ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ליווי בכתיבת הצעה | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| היסטוריית זוכים | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| מספר משתמשים | 1 | 1 | 1 | עד 5 |
| דוח חודשי | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |

13.2 הצדקת המחיר — ROI ללקוח

עסק קטן שזוכה במכרז אחד של 50K ₪ בשנה דרך הפלטפורמה — החזיר את ההשקעה פי 25-30 (Basic). הסיפור: הפלטפורמה משלמת על עצמה ב-1 זכייה.

13.3 שיקולי תמחור

מסלול חינם רחב — קריטי לשבירת חסם הכניסה. גם 95% שלא יהפכו למשלמים יוצרים תנועה ועדויות

Basic ב-49 ₪ — נמוך מהמתחרים (290 ₪) אך לא חינם. נקודת איזון פסיכולוגית

Pro ב-149 ₪ — תחת 290 ₪ של גובו, עם פיצ'רים שאין להם (ליווי AI)

Business ב-299 ₪ — באותו טווח של GOVO, אך עד 5 משתמשים, לא 1

13.4 השוואה למתחרים

| שירות | נקודת כניסה | טווח מנוי |
| --- | --- | --- |
| שלנו | חינם | 0-299 ₪ |
| Wizbiz | ניסיון 599 ₪/3 חודשים | 350-500 ₪ |
| GOVO/גובי | ניסיון 14 יום | 290 ₪ |
| ChamberNet | חברות בלשכה | 125-250 ₪ |

14. מפת דרכים ופאזות פיתוח

14.1 פאזה 0: ולידציה (חודש 0)

זה שלב חיוני שאסור לדלג עליו. עלות: 0. משך: 2-3 שבועות.

בחירת פרסונה אחת (מומלץ: אורי המעצב)

10 שיחות עומק עם פרסונות יעד אמיתיות

בניית POC ידני — 100 מכרזים מ-BudgetKey, סינון ידני של 5 מתאימים, שליחה לפרסונה אחת ב-3 ימים, מעקב תגובה

Go/No-Go: 5/10 מהמשתמשים אומרים שהיו משלמים 49 ₪/חודש

14.2 פאזה 1: MVP (חודשים 1-3)

מטרה: 50 משתמשים פעילים, 5 משלמים

שבוע 1-2: תשתית — DB, חיבור BudgetKey API, scaffold FastAPI

שבוע 3-4: pipeline איסוף יומי, embeddings, סינון rule-based

שבוע 5-6: integration LLM (Haiku + Sonnet), prompt engineering

שבוע 7-8: WhatsApp Business API, dashboard מינימלי

שבוע 9-10: רישום, onboarding, פרופיל, ערוצי הפצה

שבוע 11-12: בדיקות, debug, נחיתה רכה ל-50 משתמשים

14.3 פאזה 2: PMF Search (חודשים 4-6)

מטרה: 500 פעילים, 50 משלמים, NPS > 40

בוט אינטראקטיבי בוואטסאפ

הוספת ערוץ טלגרם

הרחבת מקורות — סקרייפינג של 10-15 רשויות גדולות

שיפור איטרטיבי לפי data

הוספת פרסונה שנייה

14.4 פאזה 3: Scale (חודשים 7-12)

מטרה: 3,000 פעילים, 500 משלמים, MRR 50K ₪

מסלול Pro עם ליווי בהגשה

Competitive intelligence (זוכי עבר, מתחרים)

שיווק ממומן — Facebook ו-LinkedIn

שותפות עם המעוף או ארגון יעד

ניטור והתראות מקצועיים

14.5 פאזה 4: Expansion (שנה 2)

מטרה: 10,000 פעילים, 2,000 משלמים, MRR 200K ₪

מסלול Business + ניהול תיקי הגשה

API ואינטגרציות

הרחבה ל-RFP פרטיים

קהילה ומרחב למידה

שירותי ייעוץ אנושי

15. KPIs ומדדי הצלחה

15.1 מדדי צפון (North Star)

מדד צפון של המשתמש: מספר מכרזים שהוגשו דרך הפלטפורמה בחודש. זה המדד היחיד שבאמת חשוב — מקשר ערך לקוח עם הצלחת המוצר.

מדד צפון של העסק: ARR (Annual Recurring Revenue)

15.2 מטריקות לפי שלב משפך

| שלב | מטריקה | יעד פאזה 1 (חודש 3) |
| --- | --- | --- |
| Awareness | ביקורי דף נחיתה | 1,000/חודש |
| Acquisition | הרשמות | 100/חודש |
| Activation | השלימו onboarding | 70% מהנרשמים |
| Engagement | פתחו 3+ התראות בשבוע | 50% מהפעילים |
| Engagement | ציון "רלוונטי" של התראה | > 60% |
| Conversion | חינם → Basic | 5% |
| Retention | שימור חודשי משלמים | > 85% |
| Outcome | מכרזים שהוגשו (חודשי) | 10 |
| Outcome | זכיות מדווחות | 1+ |

15.3 מטריקות אופרטיביות

Latency של איסוף מכרזים — יעד: < 24 שעות

דיוק LLM — % מכרזים "רלוונטי" שאכן רלוונטיים. יעד: > 75%

עלות LLM פר משתמש — יעד: < 3 ₪/חודש בקנה מידה

Uptime — יעד: 99.5%+

16. סיכונים והקטנתם

| סיכון | חומרה | הקטנה |
| --- | --- | --- |
| Wizbiz/GOVO ישכפלו ויורידו מחירים | בינונית | חוב טכני כבד אצלם. UI מ-2015. שינוי AI-first ידרוש בנייה מאפס. החלון: 12-18 חודשים. בכל מקרה אין להם וואטסאפ ופישוט שפה. |
| BudgetKey משנה רישוי / נסגר | גבוהה | עמותה יציבה, אך לבנות ייתור מההתחלה. קוד פתוח ב-GitHub. במקרה גרוע — pipeline משלנו ישירות מ-data.gov.il. |
| עלויות LLM מתפוצצות בקנה מידה | גבוהה | קאשינג סיכומים, embedding-first, sanity rule-based filtering. יעד: עלות פר משתמש < 5 ₪/חודש גם ב-50,000. |
| WhatsApp API יקר/מתחזק | בינונית | להתחיל עם טלגרם ב-MVP (חינם), לעבור לוואטסאפ אחרי 200-500 משלמים שיכסו את העלות. |
| רגולציה — הגנת פרטיות | נמוכה | איסוף PII מינימלי. מסמך פרטיות ברור מההתחלה. עמידה בחוק הגנת הפרטיות + GDPR-like בסיסי. |
| שיווק ל-450K עסקים מפוזרים | גבוהה | SEO תוכן (כל מכרז = דף נחיתה), קבוצות פייסבוק, שותפויות עם המעוף/לשכת המסחר/בנקים. לא ממומן ב-MVP. |
| Hallucinations של LLM | גבוהה | Disclaimer ברור, קישור למקור, ground truth checks על שדות מספריים, פידבק לולאתי, human-in-the-loop ב-MVP על 5%. |
| איכות נתוני BudgetKey לא מספיקה | בינונית | בדיקה אמפירית בפאזת ולידציה: 100 מכרזים ידניים מול BudgetKey. אם פער גדול — לתכנן סקרייפינג ישיר. |

17. דרישות צוות ותקציב

17.1 צוות מינימלי לפאזות 0-1

| תפקיד | היקף | אחריות |
| --- | --- | --- |
| Founder/PM | 100% | מוצר, ולידציה, BD, אסטרטגיה |
| Full-Stack Dev | 100% | Backend (FastAPI), DB, integrations |
| Frontend Dev | 50-100% | Next.js dashboard, מובייל-first |
| Prompt Engineer / AI | 50% | פרומפטים, בחירת מודלים, אופטימיזציה |
| Designer (UX/UI) | 20-30% | דף נחיתה, onboarding, UI דאשבורד |

17.2 הערכת תקציב פאזות 0-1 (5 חודשים)

| קטגוריה | הערכה (₪) |
| --- | --- |
| שכר/קונטרקטינג צוות (5 חודשים) | 350,000-500,000 |
| LLM credits (Anthropic + OpenAI) | 5,000-10,000 |
| WhatsApp Business API + Twilio | 15,000-25,000 |
| אירוח (Railway/Render) | 5,000-8,000 |
| כלים (Sentry, PostHog, GitHub, וכו) | 8,000-12,000 |
| משפטי (תקנון, פרטיות) | 15,000-25,000 |
| Buffer (15%) | 60,000-85,000 |
| סה"כ פאזות 0-1 | 460,000-665,000 |

17.3 תקציב משוער עד שנה 2 (פאזות 0-4)

בהנחת צמיחה לינארית של ARR ושימור צוות מצומצם: סך תקציב שנתיים = 1.5M-2.2M ₪. Break-even צפוי בחודש 14-18 בהמרה של 5%, או חודש 10-12 בהמרה של 8%.

18. שאלות פתוחות והחלטות חסרות

שאלות שדורשות החלטה מפורשת לפני / במהלך פאזת ולידציה:

18.1 שאלות אסטרטגיות

האם להתחיל עם פרסונה אחת (מעצב/יועצת) או שתיים? המלצה: אחת. דורש אישור.

האם לפנות ל-B2B דרך לקוח-עוגן (סטודיו עיצוב, יועצים) או ישירות לפרילנסרים? המלצה: ישירות. אך יש לוולד.

האם המודל העסקי הוא subscription בלבד, או גם success-fee (% מערך מכרז שזכה)? המלצה: רק subscription ב-MVP, לבחון success-fee בפאזה 3.

18.2 שאלות מוצריות

האם לכלול קולות קוראים ופטורים ממכרז ב-MVP, או רק מכרזים פומביים? המלצה: כל הסוגים — שם הזהב לעצמאי.

האם לתת למשתמש לראות את המכרזים שסיננו החוצה (transparency) או רק את ה-TOP? המלצה: TOP בלבד ב-MVP, transparency ב-Pro.

האם לאפשר למשתמשים לסמן מכרזים כ"לא רלוונטי" עוד בהתראה הראשונה, או רק בעמוד המכרז? המלצה: בשניהם, אך ההתראה צריכה להיות נטולת חיכוך.

18.3 שאלות טכניות

Anthropic או OpenAI? המלצה: Anthropic Claude. נימוק: ביצועים מצוינים בעברית, מחיר תחרותי, פרטיות טובה. לבחון בפאזת ולידציה.

PostgreSQL + pgvector או Pinecone? המלצה: pgvector ב-MVP (פשטות), שיקול מחדש ב-Scale.

האם להשקיע בסקרייפינג עצמאי כבר ב-MVP, או רק על BudgetKey? המלצה: רק BudgetKey ב-MVP. אם פער איכות → סקרייפינג ב-פאזה 3.

18.4 שאלות משפטיות

האם רישיון ODbL של BudgetKey באמת מאפשר שימוש מסחרי בלי הגבלה? לוודא עם עו"ד IP.

האם נדרש רישום למאגר מידע ע"פ חוק הגנת הפרטיות? כנראה כן (פרטים אישיים של עוסקים).

האם פיצ'ר "ליווי בהגשה" עובר את הגבול של "ייעוץ משפטי"? לבחון דיסקליימרים והגבלות.

18.5 פעולות לפני פאזת ולידציה

לבחור פרסונת ולידציה (אורי המעצב מומלץ)

להכין רשימת 30+ פרילנסרים מתחום העיצוב להגעה

לכתוב סקריפט שיחה של 30 דקות לוולידציה

להכין POC ידני של 100 מכרזים מסוננים

להגדיר קריטריון Go/No-Go ברור — מהו "5/10 חיוביים"?

נספח א' — מילון מונחים

| מונח | הגדרה |
| --- | --- |
| מכרז פומבי | הליך התקשרות חוקי המחויב על המגזר הציבורי, בו כל אדם רשאי להגיש הצעה |
| פטור ממכרז | התקשרות מתחת לסף שנקבע בחוק, שניתן לבצע ללא מכרז פומבי |
| קול קורא | הזמנה פתוחה להגיש הצעות לפרויקט/מענק, פחות פורמלי ממכרז |
| תנאי סף | דרישות מינימום מציע — ניסיון, מחזור, ערבות וכד' |
| ערבות בנקאית | ביטחון פיננסי שהמציע מפקיד כדי להבטיח את ביצוע המכרז |
| עסק זעיר | עד 5 עובדים או מחזור עד 2M ₪ (תקנות חובת המכרזים) |
| עסק קטן | עד 25 עובדים או מחזור עד 8M ₪ |
| עסק בינוני | עד 100 עובדים או מחזור עד 20M ₪ |
| SAM | Serviceable Addressable Market — שוק מטופל אפשרי |
| SOM | Serviceable Obtainable Market — שוק שניתן להשגה |
| ARR | Annual Recurring Revenue — הכנסה שנתית חוזרת |
| NPS | Net Promoter Score — מדד שביעות רצון 0-10 |
| PMF | Product-Market Fit — התאמה מוצר-שוק |
| LLM | Large Language Model — מודל שפה גדול (Claude, GPT) |
| Embedding | ייצוג מספרי-וקטורי של טקסט המאפשר חישוב דמיון |
| Cosine Similarity | מדד דמיון בין שני וקטורים, 0-1 |
| CKAN | מערכת קוד פתוח לניהול מאגרי נתונים, על בסיסה data.gov.il |
| ODbL | Open Database License — רישיון פתוח לבסיסי נתונים |

נספח ב' — דוגמאות פרומפטים ל-LLM

ב.1 Tender Match Scorer (Claude Haiku)

זהו הפרומפט המרכזי לדירוג התאמה. מורץ על 5-15 מכרזים פר משתמש פר יום.

אתה עוזר חכם שמדרג התאמת מכרזים לעצמאים ועסקים קטנים בישראל.

פרופיל המשתמש:
{user_profile}

מכרז:
כותרת: {tender_title}
תיאור: {tender_summary}
היקף תקציב: {budget_range}
תנאי סף: {requirements}
ערבות: {bond}
מועד הגשה: {deadline}
גוף מפרסם: {publishing_org}

המשימה:
דרג התאמה ב-3 ממדים, סולם 0-100:
1. relevance: עד כמה התחום מתאים לעיסוק המשתמש
2. capacity: עד כמה הגודל/ההיקף תואמים את יכולת המשתמש
3. winnability: עד כמה הסיכוי שיזכה (לפי תנאי סף ותחרות צפויה)

החזר JSON בלבד:
{
  "relevance": <0-100>,
  "capacity": <0-100>,
  "winnability": <0-100>,
  "overall": <0-100>,
  "reasoning": "<משפט אחד בעברית למה כדאי/לא כדאי>",
  "recommendation": "<submit|skip|investigate>"
}

ב.2 Tender Simplifier (Claude Sonnet)

מורץ על 3-5 מכרזים מובילים פר משתמש פר יום, להפיק סיכום בעברית פשוטה.

אתה כותב סיכומים של מכרזים ציבוריים לעצמאים ועסקים קטנים בעברית פשוטה.

מכרז גולמי:
{raw_tender_text}

הוראות:
- כתב סיכום ב-3-5 משפטים
- השתמש בעברית פשוטה, ללא ז'רגון משפטי
- הקפד על דיוק - אסור להמציא פרטים שלא קיימים בטקסט המקורי
- אם פרט חסר, ציין "לא מצוין במכרז"

החזר JSON:
{
  "summary": "<3-5 משפטים>",
  "what_they_want": "<משפט אחד - מה הגוף מחפש>",
  "budget": "<טווח / סכום / לא מצוין>",
  "key_requirements": ["<תנאי 1>", "<תנאי 2>", "<תנאי 3>"],
  "deadline": "<תאריך פורמלי או 'לא מצוין'>",
  "documents_needed": ["<מסמך 1>", "<מסמך 2>"],
  "win_probability_assessment": "<low|medium|high>",
  "next_step": "<פעולה אחת קונקרטית למשתמש>"
}

ב.3 Persona Embedding Generator

מורץ פעם אחת בהקמת פרופיל ופעם בכל עדכון משמעותי. תוצאת הפלט נשלחת ל-OpenAI embeddings.

המר פרופיל משתמש לטקסט מובנה לחישוב embedding.

קלט:
- שם: {name}
- תחום עיסוק: {categories}
- ניסיון בשנים: {years}
- היקף עבודה מועדף: {budget_range}
- אזור: {regions}
- תיאור עצמי: {self_description}
- ניסיון במכרזים: {tender_history}

הפק תיאור טקסטואלי ב-2-3 פסקאות שמדגיש:
1. סוג העבודה שמחפש
2. גודל פרויקט מועדף
3. ניסיון רלוונטי
4. סוגי לקוחות מתאימים

החזר רק את הטקסט, ללא מבנה JSON.

נספח ג' — מקורות נתונים מפורטים

ג.1 BudgetKey API

המקור הראשי. הסדנא לידע ציבורי. רישיון ODbL.

Endpoint: https://next.obudget.org/api/

Search API: https://next.obudget.org/api/search/all

Datasets: tenders, exemptions, contracts, calls, supports, decisions

עדכון: יומי לפחות, חלקם בזמן אמת

פורמט: JSON

מאגד מ: מינהל הרכש, אגף החשב הכללי, רשם החברות, רשם העמותות, הלמ"ס, ועוד 25+ מקורות

ג.2 data.gov.il (CKAN API)

מקור משלים. רשמי ממשלתי.

Endpoint: https://data.gov.il/api/action/package_search

Resource API: https://data.gov.il/api/action/datastore_search

פורמט: JSON, CSV, XLS

עדכון: משתנה לפי dataset, לרוב יומי-שבועי

יתרון: כיסוי דאטהסטים שלא תמיד ב-BudgetKey

ג.3 מקורות לסקרייפינג ישיר (פאזה 3)

רשויות שאינן מתעדכנות ב-BudgetKey באופן מלא:

משרד הביטחון — online.mod.gov.il

רשות מקרקעי ישראל — apps.land.gov.il/MichrazimSite

20-30 רשויות מקומיות גדולות שאתרי המכרזים שלהן בלעדיים

ג.4 מקורות העשרה (לא מכרזים, אלא מידע משלים)

רשם החברות (BudgetKey: companies endpoint) — לזיהוי מתחרים

היסטוריית זוכי מכרזים (BudgetKey) — לתחזית סיכוי

חוק חופש המידע (yefe-nof.gov.il) — תכניות עבודה ותקציבים מראש

ג.5 רגולציה רלוונטית

חוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992

תקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993

תקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987

הוראת תכ"ם 7.4.2.7 — שילוב עסקים קטנים ובינוניים

חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981